
合同编号：
建设工程监理合同

第一节 合同协议书
委托人（全称）：合肥市复兴置业投资有限公司 
监理人（全称）：                            
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
工程概况

1.工程名称：            
2.工程地点：合肥市瑶海区；

3.工程规模：项目一：汽配城等三处公厕升级改造项目位于合肥市瑶海区，其中汽配城公厕位于三里街汽配城内，先锋广场公厕位于先锋广场内，龙潭桥公厕位于元一中西街龙潭桥东北侧。建设内容为对原址三个公厕进行装饰装修翻新，主要包含门窗拆除、新建砌体隔墙、新建蹲位，外立面、屋面、内墙面、地面、天棚、门窗及标牌等重新装修，电气照明、给排水及卫生洁具重新安装等图纸设计全部内容，项目总投资概算为60.18万元。
项目二：瑶海区2026年校园食堂改造项目位于瑶海区，共涉及18所学校食堂改造，主要工作内容为部分学校食堂增添设备以及配套水电调整；部分学校现状功能用房改为食堂，主要对原有用房进行布局调整、墙顶地装修。具体改造内容详见附件表格，项目总投资估算1561.18万元。。
4.工程建筑安装工程费：             。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：                           。

五、签约酬金
暂定合同价（含税）（大写）：                 。

包括：中标费率         ，用于施工过程中监理费支付依据。最终监理服务费＝工程结算价×中标费率，最终监理服务费不超过本项目暂定合同价及各项目分项价格，超出本项目暂定合同价部分不予计付。
六、期限

1.监理期限：

本工程施工监理期（监理驻现场期）暂定210日历天，（接招标人通知之日起至项目完成竣工验收为止，超过暂定服务期不再单独计费）。监理服务期自监理合同签订之日起至竣工验收、移交止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺：按照本合同和投标文件约定派遣相应人员、房屋、资料、设备等自备，提供监理与相关服务。

八、合同订立

1. 订立时间：         年       月         日

2. 订立地点： 合肥市瑶海区  。

3.  本合同一式壹拾贰份，委托人执 陆份，监理人执 陆 份，具有同等法律效力。

委托人：   （签章）             监理人：           （签章）    
住所：                          住所：                        
邮政编码：                      邮政编码：        
法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：（签字）              的代理人：（签字）           
开户银行：                      开户银行：                         
账号：                          账号：                           
电话：                          电话：                         
传真：                          传真：                         
电子邮箱：                      电子邮箱：                 
第二节 通用合同条款

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

 5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

 5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

 6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第三节 专用合同条款
1.定义与解释

1.2解释

1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用  /    。

1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：中标通知书、招标文件、协议书、专用条款、通用条款。

2.监理人义务

2.1.1 监理范围包括：工程施工全过程监理，建设工程项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务。其中费用管理工作包含但不限于以下工作：负责项目的计量、对工程变更的量价进行审核、每月施工单位申报工程款的量价审核、审核工程结算资料的真实性完整性、图纸执行情况等。
工程施工监理范围：本次监理工程主要范围为上述工程（含主体结构、室内装饰装修、室外附属、供水、供电等全部施工内容）施工全过程监理。在项目实施中如有增减项，监理人的服务内容则相应予以增加或减少，并作为本次招标的组成部分，费用增减按合同约定执行。

根据《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》规定：工程监理人应将农民工工资支付情况纳入监理日志内容，督促工程总承包人按时足额支付农民工工资。对工程委托人未按时足额拨付工资性工程款，工程总承包人未按时足额支付农民工工资、未在施工现场醒目位置公示工资性工程款拨付和农民工工资支付清单的，工程监理人应及时报告工程所在地建设领域农民工维权机构。

工程监理人未将农民工工资支付情况记入监理日志和未按时核定工资性工程进度款的，由工程所在地建设领域农民工维权机构责令其限期整改；逾期未整改或整改不到位的，记入市建设行业信用信息系统，列入全市建筑市场重点监管对象。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）协助建设单位开展项目前期设计报批、行政许可报批，审核施工图纸； 

（2）配合建设单位开展工程施工招标，审核招标文件、工程量清单及控制价； 

（3）对施工现场土方平衡工程量进行测量，并提供测量成果。 

（4）审查承建商各项施工准备工作，下达开工通知书； 

（5）督促承建商施工管理制度和质保体系的建立、健全与实施； 

（6）审查承建商提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施； 

（7）协助组织设计交底，图纸会审，审查设计变更； 

（8）审核和确认承建商提出的分包工程项目及选择分包的单位，尤其是对分包单位及其现场项目实施人员资质、从业资格进行审核； 

（9）编制投资控制计划，复核已完工程量并出具进度款审计结果，签署工程付款凭证； 

（10）按照相关国家规范及地方标准审查项目检测方案，并督促检测单位按照方案实施；审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必要时进行测试和监控；对项目工程检测进行全过程监管，并对检测结果的真实性承担连带责任； 

（11）监督承建商严格按技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承建商实施预控措施； 

（12）控制工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证参与工程质量事故的分析及处理； 

（13）分阶段进行进度控制，及时提出调整意见； 

（14）协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承建商之间的争议； 

（15）督促检查安全生产，文明施工； 

（16）督促承建商整理合同文件及施工技术档案资料； 

（17）组织对工程初验并参与工程竣工验收，对施工质量提出评估意见； 

（18）协助委托人进行报审、报批、报建、外围环境协调等相关手续； 

（19）协助项目使用单位在二次招标过程中完善功能需求并提供相关设备、资料等的技术支持，提供设备及材料询价、咨询等工作； 

（20）协助建设单位对需要二次招标的内容提供技术支持并对需要二次招标的需求计划、招标文件和工程量清单进行审核。 

（21）做好施工过程中的投资控制，包括初步设计概算的审查、招标文件、招标清单和招标控制价的审查，设计变更合理性审核、设计变更费用审核、经济签证的审核（量和价的审核）、工程结算的审核； 

（22）组织、配合工程各环节验收工作； 

（23）组织对图纸的综合审查； 

（24）协助招标人进行日常资料管理及竣工资料的归档、移交、管理； 

（25）工程设计变更的审查和协调，包括与设计单位的沟通和协调工作，做好设计变更的费用分析和技术分析等； 

（26）履行规范相关要求和规定； 

（27）负责进行竣工结算初审工作，并提交结算初审报告； 

（28）配合按照招标人有关要求编制项目后评估报告； 

（29）督促施工单位及时整改数字化城管及市长12345投诉等案件； 

（30）在工程缺陷责任期、养护期内定期巡查； 

（31）招标人交办的各项其他工作。

（32）如出现农民工上访事件，总监理工程师或总监代表须半小时内赶赴上访现场，协助做好维稳以及工资核实发放工作。农民工上访事件中监理人出现不能及时抵达现场、对欠薪人员情况不了解、不作为等情况的将处以2万元/次违约金。
 2.2 监理与相关服务依据

1、《中华人民共和国民法典》；

2、建设工程质量管理条例；

3、国家强制性标准、规范；

4、施工承包合同及相关合同；

5、地方设计法规；

6、设计图纸及设计变更文件；

7、其它有关文件规定。

2.3项目监理机构和人员

更换监理人员的其他情形：未经委托人同意，不得变更项目总监（及合同约定的其他监理人员）。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：施工项目全过程监理。
在涉及工程延期   /   天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.2 监理人有权要求委托人调换其人员的限制条件：监理人无权要求委托人调换派驻人员。

2.5提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：开工前一周内上报监理规划肆份；监理人需每季度针对项目进展情况，从进度控制、质量控制、造价控制、安全文明管理和综合协调等方面编写项目季度报告，全面汇报监理管理成果，报至委托人审核。项目结束后，监理单位编写项目综合评价报告，全面汇报项目监理管理整体情况。

2.7使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人提供的办公房屋所有权为现场施工方拥有。

监理人应在本合同终止后 10  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：交付现场施工方  。

3.委托人义务  
3.1委托人代表

委托人代表为： 欧阳玉超
现场负责人：  朱小勇、丁宗扬   
3.2答复

委托人同意在 3个工作日 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4.违约责任

4.1监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按照下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）（委托人、行业主管部门发现的安全、文明施工、质量问题若监理人项目部未发现，问题严重或造成较大社会影响的，监理人除需赔偿委托人因此遭受的直接经济损失外，还应当按照总监理服务费的10％计取违约金，如不足一万元的按一万元计取。）

4.1.2如监理人违约的，委托人因主张权利所产生的相关支出（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费及律师费等）由监理人承担。

4.1.3监理人其他违约情形及责任：执行本合同其他条款及附件约定。
5.2支付酬金

正常工作酬金的支付：单个项目监理服务费每月按审核后总包已完合格工程量价款的80%乘以中标费率进行支付，累计支付至合同暂定价的80%时，停止拨付。单个项目竣工验收合格、办理完工程结算及竣工备案，并经审计后（根据各项目实际进展可分项目进行审计结算），3个月付至结算价的97%，3%的余款作为质保金在工程缺陷责任期（24个月）满后支付完毕。监理延期服务费用不予考虑。
注：若承包人选择采用“合肥市建设工程质量保证金保函”替代工程质保金的，则工程竣工验收后 10 个工作日内由承包人提供工程价款3%的“合肥市建设工程质量保证金保函”，在工程竣工结算价款审核完成后一次性付清工程款尾款。
委托人每次付款前监理人应提供等额税务票据，因监理人未及时开票导致委托人无法付款的，监理人不得向委托人主张违约责任。

本项目最终监理服务费以工程审计结算价为基数计算，即最终监理服务费=工程审计结算价*中标费率，最终监理服务费不超过本项目暂定合同价，超出本项目暂定合同价部分不予计付。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

本合同生效条件： 双方签字盖章后生效 。

6.2变更：无
6.3 解除

如发生以下情形，委托人有权解除合同：（1）出现本合同专用条款第4.1条中违约情况二次以上的；（2）监理人出现第9.1、9.5、9.10条中情形被处以违约金总计超出100000元的；（3）其他监理人存在严重违约情形的。
7.争议解决
7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交    /    进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 (2)种方式：

（1）提请 合肥 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /  天内支付检测费用。

8.2咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /  天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 不适用 %。

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：        /       。

监理人申明的保密事项和期限：监理人应对项目相关的资料保密性负责，期限为监理合同签订起至工程质保期结束。

第三方申明的保密事项和期限：       /        。

8.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：禁止出版任何与本项目相关的出版物，违者追究法律责任。

9. 补充条款

9.1 承担本工程监理人的监理机构必须进驻现场，总监理工程师执行每周不少于2天每天不少于八小时制度（依据项目需要服从加班及出差要求）。除总监理工程师外其他监理人员每月出勤天数不得低于26天，且监理部需保证每天施工现场有人监管。监理人员无故缺勤，总监理工程师按每次2000元扣违约金。总代每次1000元扣违约金，其他人员按每人每次500元扣违约金，直至清退出场并解除合同，并没收履约保证金（如有）。监理机构的人员需请假的，应履行逐级请假制度，总监理工程师请假，需报委托人项目分管领导批准，总监代表需报委托人代表批准，其他监理人员需报项目负责人批准，监理人员上下班实行钉钉打卡考勤。

9.2在建设过程中，监理人必须按投标时承诺配备的人员及时到位，配备专业人员，未经委托人同意，监理人不得擅自更换或者减少上述人员。根据现场施工情况，要求监理人每月25日前向委托人报送下月监理人员计划，保证人员每天到场数量，委托人有权根据监理人员到位情况，要求其增加专业人员，监理人必须服从，否则，视同监理人违约，委托人有权终止合同履行。每月派驻现场的监理人员总数需满足人员配备表总人数要求，不得随意减少，可根据项目进度需求酌情调配相关专业人员。

9.3监理人应认真对现场进行踏勘，对建设场地的地理位置、施工现场的一切情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的察勘和研究，作出自己的判断结论。中标后签订合同时和实施管理过程中，监理人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加服务费用的要求。

9.4委托人不提供交通、通讯、办公等设施，不提供人员的食宿等条件，因此增加的费用由监理人承担，不得与总承包单位等施工单位搭伙，发现一次扣2000元违约金。

9.59.5监理人要求更换项目总监或总代，必须提前28天书面告知委托人并经其同意，除不可抗力外任何原因调换总监或总代均须缴纳合同暂定价10%的违约金;更换其他专业人员，须书面报委托人同意，未经批准擅自更换的处以违约金1万元/人次，更换后的人员资历、水平不得降低。若因非监理人原因导致项目合同签订后三个月无法按期开工建设的，监理人书面申请并经委托人同意后，可履行更换总监、总代手续，不予追究监理人更换总监、总代违约责任。待项目具备施工条件后，经委托人通知，承包人应按照通知时间要求安排总监、总代到岗履职，若原项目总监、总代到岗确有困难的，承包人书面申请并经委托人同意可履行更换，更换后的人员资历、水平不得降低，不追究承包人更换项目总监、总代违约责任。
9.6拟任总监需不得影响本项目报建，如因监理人原因导致无法报建，委托人有权终止合同，并上报公共资源交易监督管理部门按有关规定处理。（合同签订前由委托人核查，依据建设主管部门查询为准）

9.7监理人须在项目施工监理过程中严格监督施工单位按照招投标文件要求使用材料及设备所投品牌，并保质保量；如施工单位擅自使用其他品牌、偷工减料或弄虚作假监理人未发现的，或发现未上报的，以及未及时督促施工单位落实整改的，均视为违约，将处以2万元/次（依据委托人现场检查次数）的违约金。

9.8本项目含人防及供电工程等专项工程，监理人如无人防工程或电力工程等专项监理资质，可委托给具有相应资质的监理人进行专项监理工作，且监理人对整体项目负总责（此监理人须经委托人及专项验收主管部门同意）。

9.9本合同履行过程中产生的违约金，委托人有权从未付监理费中直接抵扣，不足部分可另行主张。

9.10监理人须根据国家相关要求对建设工程质量、进度、安全、造价进行控制，对信息档案等进行管理。若委托人发现监理人在合同履约过程中未按合同约定对项目进行全过程管控，存在失职现象的，将视情节严重性处以1-50万元违约金（最高上限为合同金额的20%）。

9.11监理人须对施工单位申报的工程结算资料进行审核，重点核对量、价、合同履约、工期等方面审核。经监理人审核后，结算审计审核核减额超过报审金额10%的，视为监理人未尽到造价控制义务，将对监理人处以10万违约金。

9.12执行复兴公司质量安全巡查违约处理标准及复兴公司工程项目监理人员监督管理暂行规定（见附表），如监理人违反上述规定的，委托人有权按照附件中确定的标准收取违约金。

9.13项目施工期间监理人须做好项目施工作业范围内的管网、杆线、现有房屋等的保护的监管工作，知晓地上、地下管网、构筑物的情况。若现场存在管网破损、杆线损坏等事故发生的，监理人应在事故发生后1小时内主动向委托人及相关主管单位报告。如监理人在事故发生后1小时内未主动向委托人及相关主管单位报告的，视情节严重性，追加支付违约金1-5万元/次。

9.14 如出现农民工上访事件，总监理工程师或总监代表须半小时内赶赴上访现场，协助做好维稳以及工资核实发放工作。农民工上访事件中监理人出现不能及时抵达现场、对欠薪人员情况不了解、不作为等情况的将处以2万元/次违约金。

9.15 该项目为重点民生项目，工期紧、任务重，监理单位需做好全部项目内容的建设全过程监理，并完成设计变更协调、设计变更合理性审核、设计变更费用审核、经济签证的审核和结算的初审。具体包括：对工程的工期、质量、投资及安全文明施工管理进行有效控制，并在实施过程中进行合同管理、信息管理等相关工作，同时协调有关单位之间的工作关系等；协助招标人进行报批、报建等相关手续；组织对图纸的综合审查；对初步设计及概算的审查；在项目实施中如有增项，则监理内容相应增加。工程施工监理具体内容以施工设计图纸和有关说明为准。 

9.16 虚假发票或私自作废：监理人向委托人提供的税务票据有虚假或虚开等违反税务、发票管理规定情形的；或者监理人未经委托人同意，擅自将提供给委托人的已开具的税务票据作废的，监理人除应承担相应的法律责任外，还应按提供的税务票据价税总额的10%向委托人承担违约责任。

10.保密条款


乙方在项目建设过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据（无论是书面还是电子形式，包含地下管网、项目主体结构等所有内容），负有为甲方保密的职责。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露相关信息。若乙方人员违反保密约定，由此造成的所有损失由乙方承担，并承担相应法律责任。

11.人员配备表

	姓名
	执业资格
	专业
	岗位

	驻场人员

	
	
	
	总监理工程师

	
	
	
	总监代表

	
	
	
	专业监理工程师

	
	
	
	专业监理工程师

	非驻场人员

	
	国家级注册造价工程师（一级注册造价工程师）
	
	造价


（注：每月派驻现场的监理人员总数需满足人员配备表总人数要求，不得随意减少，可根据项目进度需求酌情调配相关专业人员）
附录

附件1：复兴公司质量安全检查违约处理标准

附件2 合肥市复兴置业投资有限公司工程项目监理人员监督管理暂行规定

附件3：合肥市复兴置业投资有限公司工程变更管理实施细则（修订版）
附件4：合肥市复兴置业投资有限公司绿化工程管理办法（试行）

附件A：相关服务的范围和内容

附件B：委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附件C：廉政协议

附件D：总监理工程师质量终身责任承诺

附件E：承诺书

附件1    合肥市复兴置业投资有限公司项目管理违约金标准
使用要求：

1.项目各相关单位存在《合肥市复兴置业投资有限公司项目管理违约金标准》约定的违规、违约行为的，建设单位有权依据该标准对相关责任单位进行违约处理，该标准如与合同其他条款有冲突或歧义的，按标准、责任或义务约定较重的条款执行。同时，相关责任单位的违规、违约行为需立即进行整改，违约处理不可代替整改。如在限期内相关责任单位未能完成整改的，建设单位有权依据合同约定另行向相关责任单位主张违约责任。

2.已出具的违约单，相关责任单位须在违约单规定的期限内将违约金缴纳至建设单位财务固定账户，未按期缴纳的，建设单位有权在下期应付进度款中足额扣除。

3.该标准在合同履约期间如有调整的，以最新为准，相关单位需遵守最新的内容。
项目管理违约金标准(监理单位)
	序号
	检查项目
	违约内容
	违约金标准
（元/条.人.处）

	11
	组织机构
	项目部组成人员与投标文件不符；未经法人单位任命或授权委托
	按合同专用条款执行

	
	
	项目总监、总监代表等关键岗位人员变更，未经业主同意未完善变更手续
	按合同专用条款执行

	
	
	主要施工管理人员达不到最低配备标准；不符合实名制要求；人证不符
	1000

	
	
	关键岗位人员打卡考勤、请假制度未落实
	500

	22
	管理制度
	未按要求审查施工企业及各分包单位的资质和安全生产许可证
	5000

	
	
	未按要求审查三类人员考核合格证及特种作业人员操作资格证等
	1000

	
	
	总监带班制度未落实，带班监护未实时记录签字确认
	1000

	
	
	未按要求进行旁站及见证取样工作，未留存工作记录和签字
	2000

	
	
	未按要求对隐蔽工程进行验收
	10000

	
	
	查出的隐患未做到定人、定时间、定整改措施
	1000

	
	
	发现进场材料不合格或资料证明文件不齐，不制止直至停工，也未向业主单位汇报
	10000

	
	
	对检查提出的或监理通知中的问题未核实或实际未整改即签字确认
	5000

	
	
	存在对各类检查拒不配合现象
	5000

	43
	技术准备
	未按要求编制监理规划、监理实施细则、旁站方案、见证取样方案等文件
	1000

	
	
	未按投标文件配办公设备及检查、检测仪器；未按要求进行测量复核，无复核记录
	1000

	44
	内业资料
	质量安全管理资料与工程实体不同步或弄虚作假
	1000

	55
	质量安全
	因监理单位未监管、履责到位，造成项目出现工程质量未达到合同要求且造成严重影响的或发生安全、质量问题且造成严重影响的
	详见合同条款

	
	
	监理人未发现，但建设单位、行业主管部门等检查发现的质量与安全问题
	5000


项目质量安全文明管理违约金标准（道排及附属工程)

	序号
	检查项目
	违约内容
	违约金标准

（元/条.人.处）

	
	
	
	施工单位
	监理单位

	1
	施工准备
	导线、水准闭合差不满足规范要求
	1000
	1000

	
	
	施工前未按要求对管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底
	1000
	500

	
	
	施工组织设计、各类专项方案存在明显套用或错误，无针对性
	1000
	1000

	
	
	施工组织设计、专项方案未按规定进行审批；未按规定进行专家论证
	1000
	1000

	2
	文明施工
	现场作业人员未按要求佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品；在建工程施工区住人
	500
	500

	
	
	重大危险源、危险区域未设置安全警示标志、标牌
	1000
	1000

	
	
	施工现场出入口、沿线各交叉口未设置明显的安全警示标志和安全防护设施
	1000
	1000

	
	
	施工区未按要求设置围挡或设置不规范
	1000
	1000

	
	
	违反国家、省、市、区相关环境保护的法律、法规，被主管部门通报处理
	按合同专用条款执行

	
	
	未配备消防设施和足够的灭火器材；易燃易爆物品未采取防火措施并未分类存放
	1000
	1000

	
	
	施工作业区、材料存放区与办公区、生活区未采取隔离措施
	500
	500

	
	
	出入口门楼、“九牌一图” 未按规范要求设置
	500
	500

	
	
	施工现场暂停施工期间未做好现场防护
	500
	500

	3
	施工用电
	施工用电方案未经审查、审批；未按施工用电方案实施
	1000
	1000

	
	
	外电防护措施缺乏或不符合要求
	1000
	1000

	3
	
	电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护
	500
	500

	
	
	施工现场配电系统采用两种保护系统
	500
	500

	
	
	保护零线、工作接地与重复接地的设置、材质、规格不符合规范要求
	500
	500

	
	
	漏电保护和接零保护未按规范要求设置
	500
	500

	
	
	配电线路的设置、敷设不符合规范要求
	500
	500

	
	
	配电系统未严格执行“三级配电，二级漏电保护”要求
	1000
	1000

	
	
	不符合“一机、一闸、一漏、一箱”的规定 
	500
	500

	
	
	用电设备未配备各自专用的开关箱
	500
	0

	
	
	配电室、配电箱、开关箱的安装、设置、接线及防护不符合规范要求
	500
	0

	
	
	特殊场所、手持照明未采用36V及以下电源
	500
	0

	
	
	配电房未定期进行接地电阻检测，无检测记录
	500
	500

	
	
	电线电缆老化、破皮未按要求包扎或更换；存在私拉乱接现象
	500
	0

	4
	主要工序
	脚手架、模板施工无施工方案；未经审查、审批
	1000
	1000

	
	
	脚手架、模板施工不符合要求；未按程序自检、报检、验收
	1000
	1000

	
	
	钢筋制作、加工、绑扎等不符合设计和规范要求；防护措施不到位
	1000
	1000

	
	
	焊接施工、起重吊装、打夯作业、高处作业等不符合相关规定；防护措施不到位
	1000
	1000

	
	
	边施工边通车或需提供行人通过时，相关设置和防护不符合要求
	1000
	1000

	5
	排水施工
	土方开挖未采用自上而下顺序未按设计要求放坡
	500
	500

	
	
	靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时，未采取防护措施
	1000
	1000

	
	
	沟槽边临边防护不到位，堆载不满足要求
	500
	500

	
	
	未按审批通过后的方案进行基坑支护
	1000
	1000

	
	
	沟槽底标高不满足设计及规范要求
	500
	500

	
	
	箱涵槽底地基承载力不满足设计、规范要求
	5000
	5000

	
	
	管道基础几何尺寸不满足设计要求
	500
	500

	
	
	管道材质、钢筋、混凝土等主材不符合设计要求
	5000
	5000

	
	
	管道安装顺直度、抹带及接口不满足要求
	500
	500

	
	
	箱涵止水带设置不符合设计规范要求
	1000
	1000

	
	
	沟槽回填材料、沟槽回填、压实度不符合设计规范要求
	2000
	2000

	
	
	检查井井盖座材质、重量、尺寸不符合要求
	1000
	1000

	
	
	检查井砌筑不符合规范要求；井口未进行有效防护
	1000
	1000

	6
	钢筋
	进场钢材不符合招标文件、设计要求；钢材变更手续不完善
	2000
	2000

	
	
	无真实有效的质量合格证明文件，试验复试报告弄虚作假，与现场钢材不对应
	5000
	5000

	
	
	其他原材不符合招标文件、设计要求；未提供相关资料证明文件
	2000
	2000

	
	
	钢筋连接，钢筋制作、加工、绑扎等不符合设计和规范要求
	1000
	0

	
	
	电渣压力焊焊包不均匀，钢筋对接不顺直，焊渣现象明显
	500
	500

	
	
	钢筋机械连接套筒外露丝扣超过两丝
	500
	500

	
	
	钢筋工程存在明显与设计不符，少筋或普遍少筋、漏筋或使用不合格钢筋
	10000
	10000

	
	
	预应力张拉未设警戒区
	1000
	1000

	
	
	预应力张拉未设安全挡板
	1000
	1000

	7
	混凝土
	进场混凝土不符合设计要求；未提供相关资料证明文件
	2000
	2000

	
	
	进场混凝土未按要求进行检查验收、取样、送检
	2000
	2000

	
	
	使用不合格混凝土（监理监督管理程序不完备或检查验收不合格并未整改）
	10000
	10000

	
	
	标养、同条件试块标注不清晰、养护不符合要求
	500
	500

	
	
	混凝土浇筑存在加水现象
	5000
	2000

	
	
	混凝土浇筑施工作业及浇筑质量不符合规范要求；未进行有效养护
	1000
	1000

	8
	施工机具
	搅拌机传动部位无防护罩
	500
	500

	
	
	圆盘锯无防护罩及安全挡板
	500
	500

	
	
	施工机具安装后未履行验收程序
	1000
	1000

	
	
	安装、拆卸方案内容不齐全，方案不具有针对性指导性，未按规定履行审批
	1000
	1000

	
	
	安拆作业未进行安全交底，安装、拆卸单位及作业人员不具备相应资质资格
	1000
	1000

	
	
	安全装置、防护装置未按要求设置并保持灵敏可靠
	1000
	1000

	
	
	电气线路、保护接零、漏电保护器设置不符合要求
	500
	500

	
	
	未按规定设置作业（防护）棚，作业场地不符合要求
	500
	500

	9
	模板支架
	无专项施工方案；方案未按要求进行设计计算、专家论证、审查、审批
	2000
	2000

	
	
	未按审批通过后的方案施工；
	5000
	5000

	
	
	支拆模前未进行安全技术交底；
	1000
	1000

	
	
	未经验收合格，现场已投入使用；
	5000
	5000

	
	
	模板支架搭设不符合规范要求；材质、规格不符合要求
	1000
	1000

	
	
	可调顶托安装不符合规范要求
	1000
	1000

	
	
	施工荷载不符合设计规定，浇筑混凝土时未对混凝土堆积高度进行控制
	500
	500

	
	
	模板拆除，混凝土强度未达到设计要求
	2000
	2000

	
	
	模板拆除未经批准
	1000
	1000

	
	
	模板拆除未采取有效防护措施
	1000
	1000

	
	
	模板平整度差、拼缝不严 
	500
	500

	
	
	模板翻用次数较多，强度达不到要求
	500
	500

	10
	路基施工

路面施工
	路床中线标高、横坡、平整度不满足设计规范要求
	500
	500

	
	
	路床顶弯沉不满足设计要求
	1000
	1000

	
	
	底基层灰剂量、压实度不满足设计要求
	1000
	1000

	
	
	地基处理填筑材料不符合设计规范要求
	2000
	2000

	
	
	水稳层原材料不合格；水泥含量不符合要求 
	2000
	2000

	
	
	水稳层侧限抗压强度不满足设计要求
	1000
	1000

	
	
	水稳层取芯厚度、芯样完整性及强度不合格
	1000
	1000

	
	
	雨、污水井井圈加固未按图施工
	1000
	1000

	
	
	沥青面层原材不合格；试验指标、验证配合比不满足要求
	2000
	2000

	
	
	级配碎石检测不合格；级配不满足设计要求
	1000
	1000

	
	
	未采用摊铺机摊铺；松铺厚度不满足设计要求
	1000
	1000

	
	
	各类面层、基层厚度不符合设计要求
	10000
	10000

	
	
	洒布车、摊铺机、压路机等机械作业不符合相关规定；防护措施不到位
	1000
	1000

	
	
	混合料到场温度、摊铺温度、碾压温度不满足规范要求；存在离析现象
	1000
	1000

	
	
	混合料抽提、筛分不满足配合比要求
	1000
	1000

	
	
	车辙试验不满足要求
	1000
	0

	
	
	桥梁所用材料、桥梁施工不符合设计和规范要求
	1000
	1000

	11
	标志

标线

标牌

护栏

路灯
	标志标线、路灯基础不符合要求
	500
	500

	
	
	路灯材质、灯杆壁厚、电缆规格不符合设计要求
	1000
	1000

	
	
	标线厚度、尺寸不符合设计规范要求
	500
	500

	
	
	护栏材质及安装，底座尺寸、重量不符合要求
	1000
	1000

	
	
	标牌几何尺寸不符合要求；杆件及牌面壁厚不符合要求
	2000
	2000

	12
	挡墙

人行道
	地基承载力、标高不符合要求
	1000
	1000

	
	
	基础及墙身主材不符合设计要求；几何尺寸、顺直度不合格
	1000
	1000

	
	
	基础墙身砂浆饱满度（浆砌石）不符合要求
	1000
	1000

	
	
	栏杆、行道砖、侧石等材质、强度不符合要求
	1000
	1000

	13
	信号监控
	基础原材、几何尺寸不符合要求
	500
	500

	
	
	信号灯、电子监察等设备几何尺寸、规格型号不符合要求
	1000
	1000

	14
	供电排管
	沟槽底标高不满足设计及规范要求
	500
	500

	
	
	土方开挖未采用自上而下顺序未按设计要求放坡
	500
	500

	
	
	沟槽边临边防护不到位；堆载不满足要求
	500
	500

	
	
	沟槽回填材料、沟槽回填、压实度不符合设计规范要求
	1000
	1000

	
	
	管材材质、尺寸、施工工艺不符合设计规范要求
	1000
	1000

	15
	顶管施工


	工作井未按照规范和设计要求选择合适的工作井、接收井结构形式，砌筑作业不符合要求
	1000
	1000

	
	
	地下承压水、邻近高压管线等威胁顶管施工安全的危险源未采取有效防护
	1000
	1000

	
	
	未在顶管施工范围进行有效监测
	2000
	1000

	
	
	未按照设计和规范要求选择合适的顶管施工工艺
	2000
	1000

	
	
	进人操作顶管时，未按照规范要求配置通风设施
	2000
	1000

	
	
	爬梯未固定牢固，未设有安全护笼及安全网
	1000
	1000

	
	
	油泵与千斤顶性能不匹配，压力表未完好有效
	1000
	1000

	16
	夜间施工
	未按要求编制夜间专项施工方案，并按规定审批
	2000
	1000

	
	
	施工区域照明设备不足，照度不符合规范要求
	1000
	1000

	
	
	未按规定张贴夜间施工申请书，违规擅自夜间施工作业
	2000
	1000

	
	
	施工单位管理人员未在岗履职；监理单位未旁站监督
	1000
	1000


项目质量安全文明管理违约金标准(绿化工程)

	序号
	检查项目
	违约内容
	违约金标准

（元/条.人.处）

	
	
	
	施工单位
	监理单位

	1
	文明施工
	当日栽植结束后未做到“工完、料尽、场清”
	500
	500

	
	
	苗木乱堆乱放
	500
	500

	2
	土壤、地形
	泥炭土未履行进场报验程序；验收不合格；未按设计要求进行掺加与拌合；未进行第三方检测
	2000
	2000

	
	
	土壤换填深度不符合设计要求
	1000
	1000

	
	
	进行下道工序施工时未彻底清除绿化带内碎石、混凝土块等建筑垃圾
	1000
	1000

	
	
	种植土土块粒径不符合设计、规范与绿化施工导则要求
	500
	500

	
	
	地形未做到自然流畅，未达到自然排水要求
	500
	500

	3
	树池（穴）
	树穴开挖尺寸不符合设计或绿化施工导则要求
	1000
	1000

	
	
	树穴内未按照设计要求增加基肥等
	1000
	1000

	
	
	通气排水管规格不符合设计或绿化施工导则要求
	500
	500

	4
	苗木质量

（含土球）
	苗木进场未履行报验程序；未提供植物检疫证书、木材运输证；验收不合格
	2000
	2000

	
	
	苗木土球不符合设计要求或绿化施工导则要求
	500
	500

	
	
	乔木树高、胸径、冠幅、分支点未达到基本一致；不符合设计或绿化施工导则要求
	1000
	1000

	
	
	球类花灌木树高、地径、冠幅、分支点未达到基本一致；不符合设计或绿化施工导则要求
	1000
	1000

	
	
	色块（绿篱）的单株冠幅、高度等规格未达到基本一致；不符合设计或绿化施工导则要求
	1000
	1000

	5
	种植、支撑
	苗木种植时未完全清除土球包装物；回填种植土未分层回填、夯实
	500
	500

	
	
	定根水未及时浇灌；未做到浇透水、不跑水、不积水
	500
	500

	
	
	色块（绿篱）植物未做到满栽密植、到边到角
	500
	500

	
	
	支撑不符合设计或绿化施工导则要求
	500
	500

	
	
	未按照图纸设计位置要求种植
	1000
	1000

	
	
	苗木出现倒伏现象
	500
	500

	6
	修剪
	苗木未保持全冠的前提下适度疏枝
	1000
	1000

	
	
	所有损伤枝、断枝、枯枝未去除
	500
	500

	7
	养护

成活率
	苗木一次性成活率不符合规范及设计要求
	2000
	2000

	
	
	未按照规范、导则要求进行清除杂草、除虫、修剪、浇水
	1000
	1000

	8
	资料
	未按规范要求及时收集整理归档过程验收资料的
	1000
	1000

	
	
	现场未按要求组织绿化竣工预验收
	2000
	2000


附件2 合肥市复兴置业投资有限公司工程项目监理人员监督管理暂行规定
第一章 总  则
第一条  为进一步规范监理人及监理人员的从业行为，提高工程项目管理水平，保障工程质量和安全生产，根据有关法律法规、标准规范及相关合同文件，制定本规定。
第二条 本规定适用于合肥市复兴置业投资有限公司（以下简称“复兴公司”）组织实施的所有工程项目。
第三条 本规定所称项目监理机构是指工程监理企业根据建设工程监理合同的约定派驻施工现场的监理机构。
第四条  复兴公司法务审计部负责项目施工阶段监理人员监督的归口管理，各项目负责人负责现场监督管理。
第二章   监理人员配备
第五条  委托监理合同签订后10日内，监理人需依据合同文件将项目监理机构、企业资质、营业执照、总监任命书、相关人员委托授权书及资格证书复印件等书面报复兴公司，并当加盖监理人公章和注册监理工程师的执业印章。
第六条  项目监理机构的监理人员应当专业配套、数量满足工程的需要，包括总监、总监理工程师代表（以下简称“总代”）、专业监理工程师、安全监理员、监理员、见证员等关键岗位管理人员。
第七条  关键岗位人员配备按照安徽省住房城乡建设厅《建市〔2014〕186号文》执行，并与监理规划中所列项目管理机构人员、合同约定人员名单一致。
第八条  关键岗位人员必须取得住房和城乡建设主管部门颁发的相应岗位资格证书，并按现行国家、地方相关法律法规、标准任职履责。
第九条  关键岗位人员（总监、总代、专业监理工程师、安全监理员、监理员、见证员）按相关规定实行实名制信息采集和管理，确保人证相符、不得挂靠。实名制审核未通过的不予认可。
第十条  监理人员不得同时在两个及两个以上的建设工程项目中任职，不得兼任同一项目建筑施工企业或建设单位任何职务。
第十一条  总监若在两个及两个以上的建设工程项目中任职，按照安徽省住房城乡建设厅《建市〔2014〕186号文》执行。同时担任多个项目的总监，监理人必须为项目现场配备总代。
第十二条  经监理人法定代表人书面同意，由总监书面授权，总代行使总监部分职责和权利，但总监不得全权委托总代行使总监职责。建筑工程施工活动中形成的有关工程监理、施工文件，应当由总监签字的，总监应当签字并加盖注册监理工程师执业印章，不得委托总代签字。

第三章   监理人员变更
第十三条  除下列情形外，关键岗位人员不得变更：
（一）因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；
（二）退休或离开本单位的；
（三）本人所承担的专业业务已完成的；
（四）非施工、监理人原因工程项目不能如期开工，停工时间达三个月以上的；
（五）因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的；
（六）因本人业务水平不能满足工作需要，委托人要求变更的；
（七）其它具有正当变更理由的情形。
第十四条  关键岗位人员变更由监理人提出书面申请和相关证明资料，经复兴公司同意后，书面报工程项目相应的监管部门批准备案。更换人员的资格等级不得低于被更换人员，并应符合招投标文件要求。
第十五条  总监的变更应经建委和招投标监督部门同意，变更后的总监的执业资格、业绩等不应低于原总监。
第十六条  监理人完成合同约定工程量后，经复兴公司同意并报监管部门确认后，可以撤离现场监理部关键岗位人员。
第四章   监理人员考勤
第十七条  施工现场监理人员应当认真履行质量、安全管理职责，除本职工作完成、工程停工等特殊原因外，应当常驻施工现场。
第十八条  总监常驻施工现场时间不少于本工程在其任职工程项目中的比例，重要工程施工内容、重要工程项目活动及其他需要到现场的情形，总监应在施工现场履职。
第十九条  只要施工现场有施工活动，总监和总代不得同时离开施工现场，相关专业监理工程师、监理员、见证员等应在岗履职。
第二十条  总监（总代）应每天安排监理人员对施工作业面进行巡检，并逐日填写巡检记录备查。
第二十一条  监理人员实行打卡制。由复兴公司项目负责人管理和统计，监理人员到岗与离岗时均应打卡。
第二十二条  监理人员实行请假制。项目监理机构经任命后应到岗履职。
（一）根据项目进展对监理人员专业和数量的需求，总监可书面申请相关专业监理工程师、监理员暂缓到岗或暂时离岗，书面申请经复兴公司项目负责人审核、部门负责人同意后报复兴公司法务审计部备案，未经备案不得执行；
（二）总监和总代一般不得同时请假，确需同时请假，需经董事长同意；
（三）总监（总代）应当到场的工程施工内容或工程项目活动，确需请假，需经复兴公司分管负责人同意，必要时经相关行政主管部门同意。
（四）专业监理工程师、监理员、见证员请假需写书面《请假条》，总监（总代）签署意见后履行批准程序，同时应安排其他监理人员代行请假人职责；
（五）专业监理工程师、监理员、见证员请假1天以内，由总监（总代）批准备查；请假3天以内复兴公司项目负责人批准；请假7天以内复兴公司部门负责人批准；请假7天以上复兴公司分管负责人批准；同时报复兴公司法务审计部备案。
第五章   监督管理
第二十三条  复兴公司在组织各类检查和第三方巡查时，应将监理机构关键岗位人员配备、到岗履职情况作为检查重点，并执行合同文件和《质量安全处罚标准》相关条款。
第二十四条  复兴公司项目负责人每天检查监理机构关键岗位人员配备、到岗履职情况（不含周日和节假日轮休），每月统计，检查和统计结果（含部门负责人、分管负责人抽查情况）经总监（总代）签字确认，部门负责人、分管负责人审核后报复兴公司法务审计部。
第二十五条  复兴公司法务审计部开展随机督查，每月不少于1次，突出周日和节假日督查，督查结果需经总监（总代）签字确认；每月汇总检查、抽查、督查情况，拟定处罚意见，报复兴公司董事长批准后执行，并将相关情况向监理法人单位书面反馈。
第二十六条  对监理机构人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，责令其改正，对拒不改正的，应及时报告建设主管部门及其监督管理机构，按规定在“安徽省工程建设监管和信用管理平台”中记企业和个人不良行为记录。
附件3：

合肥市复兴置业投资有限公司

工程变更管理实施细则（修订版）                     
第一章  总 则

第一条 为进一步规范合肥市复兴置业投资有限公司（以下简称“公司”）建设项目工程变更行为，使工程变更管理工作标准化、规范化和程序化，合理控制工程造价，确保工程质量。根据《瑶海区政府投资建设项目工程变更实施细则》及有关法律法规，结合公司实际，制定本细则。

第二条 适用范围为政府投资建设的项目及公司自建项目（包含子公司、控股子公司），主要包括：复建点、租赁住房、市政道路、教育类及其他公共建筑等项目。
第三条 工程变更领导小组办公室设在质量安全技术部,负责牵头工程变更的审查工作（简称“变更办”），并组织变更审查会议，其他相关部门配合。

第四条 工程变更应以确保工程质量、安全、环保，以节省建设资金、节约资源和推动技术进步为目标，符合国家工程建设强制性标准条文及相关技术规范的规定，满足使用功能和环境保护的要求。

第二章  工程变更内容

第五条 本细则所称的工程变更，包含设计变更、经济签证和工期变更。

一、设计变更：是指项目自工程初步设计批准之日起至通过竣工验收正式交付使用之日止，对已批准的初步设计文件、技术设计文件或施工图设计文件中在实施阶段所发生的工程规模、技术标准、工作内容、工程数量、结构型式等进行的调整和修改。

二、经济签证：是指项目施工过程中由于受到各种因素影响，出现了与合同约定情况、条件、事实不符的事件，需要由施工单位承担合同约定以外的工作并取得相应的劳动报酬。
引发经济签证事件类型有以下两种：

A类事件：不可抗力事件所导致的费用调整，如：自然灾害、政府行为等情形；

B类事件：建设单位为管理、组织、协调现场及其他事件所发生的费用调整。
工期变更：是指项目建设过程中由于各种因素影响，出现与合同约定工期存在差异的事件。

      引发工期变更事件类型有以下两种：

A类事件：建设单位原因导致的工期调整，如：征地、拆迁、杆线迁移等原因导致项目关键施工线路受影响的；

B类事件：客观因素导致的工期调整，如：重大设计规范调整、不可抗力等因素导致停工。
第六条 涉及到对整体工期有影响的设计变更、经济签证，须在工程变更办理过程中提出，未提出视为放弃。
第七条 有下列情形之一的，可以提出变更申请：

一、设计文件中存在漏、缺设计内容的；

二、因勘察资料不详尽或其他原因导致设计不准确，存在质量和安全隐患的；

三、原勘察设计成果与自然条件（含地质、水文、地形等）不符的；

四、在不降低工程质量和使用功能的前提下，能有效减少工程数量、降低施工难度和工程成本，加快施工进度而进行设计优化的；

五、有利于确保工程质量、安全、环保和节约用地，避免水土流失，改善施工条件而进行调整或修改设计的；

六、涉及农田、水利、工矿、城镇规划、景区开发、生态建设以及文物、环境保护等原因，需要对原设计内容进行修改和完善的；

七、受地理条件限制等客观原因影响，需要对原项目建设内容、建设规模、建设标准等进行调整或取消的；

八、因国家法律、法规和各类技术标准等修改，需要对原项目建设内容、建设规模、建设标准等进行调整的；

九、根据市政府、市政府相关主管部门、区政府要求，或因相关规划、区域规划的调整，经区政府批示，需要对项目建设内容、建设规模、建设标准和施工工期进行调整的；

十、对工程施工过程中存在重大安全隐患或可能发生重大安全事故，需进行紧急抢险救灾而采取的工程措施；

十一、第二章第五条第三点涉及原因导致工期发生变化的。
第三章  议题申报流程

第八条 工程设计、施工、建设等单位均可以发起工程变更，变更申请应当以书面形式提出，并注明变更理由。

工程变更申请提出后，质量安全技术部牵头、工程管理部、法务审计部等部门配合，组织施工、监理、设计等单位召开变更方案研讨会并形成会议纪要，其中涉及到重大方案调整、工艺复杂等情形的需组织专家论证。设计单位根据会议纪要要求在3日内完成变更的施工图设计，施工单位根据变更图纸5日内将变更资料以及造价测算报送至监理单位，监理单位3日内对变更资料以及工程量、造价进行审核并签署意见，审计单位2日内完成对变更造价审核。
第八条 工程变更审查主要审查工程变更是否成立，以及工程变更的必要性、科学性和现场情况的真实性等，不得代替监理单位、审计单位对工程变更的具体数量和价格进行审查。工程变更最终数量和价格，以审计结果为准。定价原则按照项目合同约定、招标文件及政府相关规定执行。

第九条 会签程序
工程变更议题申报后，由质量安全技术部对提交资料的真实性、完整性进行初审，符合规定的予以登记受理并完善相关程序，原则上审核时限如下：

1.设计、造价咨询人员对变更的方案、造价进行复核并给出相关建议，原则上复核时间不得超过5日；

2.质量安全技术部应及时将咨询人员的审查意见告知项目负责人，项目负责人协调设计、监理、施工单位在规定时间内予以答复，同时补充完善所需材料。原则上办理时间不得超过7日，因特殊情况确需延长时间的，经分管领导同意后可以予以延期；

3.经设计、造价咨询人员审核通过后3日内，质量安全技术部组织项目负责人及预审小组成员本着完整性、经济性、合理性、必要性原则，对工程变更资料进行预审，并在预审会后1日内向项目负责人反馈预审会意见；

4.若变更费用确属增加，且施工单位自愿放弃变更增加费用的，仍需报变更预审会对变更内容进行研判，经变更预审会研判通过后，项目负责人可依据变更预审会意见，经分管领导审批同意后，完善工程联系单签字盖章手续，可不再履行上变更会程序。

5.预审通过后，项目负责人应在3个工作日内完成上公司变更会审批流程；
6.未经变更会审议通过的工程变更，严禁项目负责人在工程联系单上签署意见，如发现项目负责人私自签字的，将在季度绩效考核时扣除200元/份处罚，视情节严重程度予以追责处理并承担相关责任。

第十条 对于工程单项变更造价（绝对值）超过50万元的，经区政府常务会议批准后方可实施；对于工程单项变更造价（绝对值）小于50万元（含50万元）大于20万元的，经区政府常务副区长批准后方可实施；对于工程单项变更造价（绝对值）小于20万元（含20万元）的，经区政府分管建设副区长批准后方可实施；对设有暂列金额、单项变更金额（增加）小于10万元（含）且累计不超过暂列金额的，或未设暂列金额、单项变更金额（增加）小于10万元（含）且累计不超过工程总造价5%的，经公司变更审查会审议通过后方可实施。工程变更的审批权限需严格执行上述约定，公司审核意见不代表区级审核意见，超过公司审批权限的工程变更需在完成公司审核程序后14日内报送相关资料至区变更审查办公室。超过公司审核权限的工程变更在未征得区变更审查办审核通过先行实施一律视为未批先建，不予认可，由此造成的经济损失由施工单位自行承担。
第十一条 涉及到代建项目业主单位提出对合同范围内容变更或合同范围外新增内容要求的，须按照以下规定完善：

1.变更金额＜10万元的工程变更，需由业主单位书面来函明确具体变更内容；

2.变更金额≥10万元的工程变更，需由业主单位向区政府进行请示，并得到区政府书面批准后方可实施。
第十二条 代建项目所发生的工程变更若因设计等单位失误导致的，须向业主单位去函建议其根据合同相关约定对设计单位进行追责。

 变更会审制度

第十三条 会议制度
变更办负责组织召开工程变更预审会以及审查会，会议实行缺席默认制。具体如下：

1.工程变更预审会：原则上工程变更工作领导小组成员参会人员不得少于5人，其中工程变更办公室主任与副主任必须有一人参会；

2.工程变更审查会：变更审查会由变更办负责组织召开，原则上必须有3位及以上党委领导班子成员参会。

第十四条 参会人员

议题申报人（项目负责人）、质量安全技术部、法务审计部、发展计划部相关人员；项目所属部门负责人、分管领导、主要领导；设计咨询、造价咨询人员；项目设计单位（如需要）。
变更议题审议通过后，项目负责人安排施工单位及时组织实施变更内容，必须做好施工过程中的影像资料留存，需有施工前、施工中、施工后的照片对比，监理、跟踪审计单位须在变更实施完成后对实际发生的工程量进行计量。

第五章  变更议题实施
第十五条 工程变更应先批准后实施，未经公司变更会议审议通过的，原则上不得先行施工。涉及存在重大安全隐患、地基处理、工艺需求连续作业等应急抢险事宜经公司主要领导批准同意实施的同时，须完善以下手续：

1.涉及到工艺需求连续作业、影响下一道工序对整体工期影响较大的事宜，由项目负责人向变更办提出现场踏勘申请，由变更办主任、项目所属部门分管领导现场踏勘后，综合研判是否同意先行实施。若经研判变更事项为可预见性的，项目负责人、施工单位、监理单位管理存在失误的，对项目负责人处以200元/份处罚，施工单位、监理单位处以2000元/份违约金。
2.涉及到重大安全隐患、突发自然灾害等事项时项目负责人、部门负责人需第一时间抵达现场组织抢险工作，并在30分钟内向分管领导、主要领导报告。
3.发生上述情况后一个月内需完成变更资料申报工作。

第十六条 未履行申请程序擅自施工或应急事项未在规定时限内完成资料补充的，工程变更一律不予认可，所产生的费用由施工单位自行承担，并追究相关责任人责任，具体如下：每产生一份未批先建的工程变更或未在规定时限内完成资料的，将在项目负责人季度绩效考核时扣除200元/份处罚，相关部门负责人扣除100元/份，多次发生的将视情节严重性在年度绩效考核中给予相应处罚。违反细则相关要求达到3次及以上的处以扣除年度绩效600元的处罚，达到5次及以上的处以扣除年度绩效1000元的处罚。

第十七条 未按本细则规定程序实施的工程变更一律不予认可。审查通过的项目，原则上不得再次变更；审查未通过的项目，无正当理由不得再次提出。严禁将变更内容拆分申报。

第十八条 项目负责人需及时督促施工单位申报甩项或造价费用减少的变更。工程甩项，或工程规模、技术标准、工作内容、工程数量、结构类型等原因而造成造价费用减少的工程变更，项目负责人应督促施工企业在变更事项产生时30日内申报变更审查，未按时间完成申报将追究相关责任人责任。
第十九条 严格履行变更核减结算申报程序。变更办依据变更核减的工程联系单登记台账，项目负责人督促施工企业申报核减变更结算。在工程结算申报时，变更办配合财务融资部做好审查结算相关工作。

第二十条 EPC项目因设计失误、规范调整、验收标准调整等因素导致的工程变更，相应增加的费用、工期由施工总承包单位自行承担。施工单位需严格按照审图合格的施工图要求施工，在不降低使用功能、建设标准前提下能够有效降低施工成本的设计优化需征得建设单位书面同意，由此造成的费用核减在项目结算时据实扣除。未征得建设单位书面同意私自调整的视为未按照合同履约、偷工减料，将处以单项5万元/项违约金，并在工程结算时据实扣除。
第六章  资料存档

第二十一条 工程变更审查完成后，变更办将变更初审记录、工程联系单、工程量预算单、会议纪要等相关资料移交项目负责人，并由项目负责人移交公司档案室存档，变更办留存上会议题电子版材料、复印件以备查。

 执行变更管理的规定

第二十二条 对勘察设计单位的规定
因勘察设计单位原招投标图纸设计不完善、缺陷等自身过失，导致施工过程中进行修正、深化造成的费用增加，视施工费用增加金额扣除相应设计费用：

（一）工程变更累计增加造价超过施工合同价3%的，扣除设计合同价的10%；

（二）工程变更累计增加造价超过施工合同价5%的，扣除设计合同价的15%；

（三）工程变更累计增加造价超过施工合同价10%的，建设单位评估损失视情节严重，给予不低于设计合同价20%的违约金处理，必要时诉诸法律要求赔偿。

（四）由勘察设计单位失误导致变更事项产生，给建设单位造成经济损失给与违约处理。其中因勘察设计单位失误导致存在漏项、设计冲突等问题但未给建设单位造成损失的处以2000元/份违约金；给建设单位造成损失的，例如造成现场返工、市场价格波动造成费用增加的，视情节严重性给与违约金处理，最低不低于造成损失金额的50%。

（五）代建项目若产生勘察设计单位失误导致变更事项产生的，须书面向业主单位致函，建议其根据合同相关约定进行追责。
第二十三条 对监理单位的规定
（一）对施工单位所申报的变更单，须在3日内完成核实工程变更内容并签署审核意见，逾期按照1000元/日违约金处理。

（二）监理单位需对工程变更的方案合理性、经济性、工程量进行审核。

1.经审核变更事项不成立或未经批准先行实施的但监理单位签署意见同意的，处以2000元/份违约金；

2.经审核变更方案明显存在不合理的，但监理单位签署意见同意的，处以2000元/份违约金；例如：有更经济性的替代方案、方案存在明显缺陷、违反行业规范等现象；

3.监理单位需对工程变更的工程量、造价进行审核，若审核后造价大于建设单位或结算审计审定造价的15%及以上的处以1000元/份违约金，超过30%及以上的处以2000元/份违约金。多次发生将从重处理，累计发生次数达3次及以上的将处以5000元/份违约金，累计发生次数达5次及以上的将处以10000元/份违约金。
第二十四条 对跟踪审计单位的规定：
（一）对提交的变更单，须在2日内审核完成并签署审核意见，逾期处以1000元/日/份违约金。
（二）对工程变更签证单，若审核后造价大于建设单位或结算审计审定造价的15%的，每发现一例处以2000元/份违约金，当审核误差超过30%的，视情节轻重，建设单位有权予以违约金处理或清理出场（对审计局委派的跟踪审计单位，按照上述规定执行，由公司指派部门出具相关资料及时向审计局进行反馈，由审计局对其进行相关处罚及制度约束）。
第二十五条 因勘察、设计等单位责任引起工程变更，造成经济损失或不良影响的，一经认定，按照合同约定和相关法律法规处理。所属部门须于变更会议纪要出具后7日内向处理对象发出告知书，执行变更审查会议决定。
第八章  法律责任

第二十六条 存在施工单位、监理单位、审计单位、设计单位相互串通，采取弄虚作假等手段谋取非法利益等情况，由公司提请行业主管部门按照国家相关法律法规追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第九章  附 则

第二十七条 本细则的解释权属复兴公司。本细则的制定、修订须经公司党委会审议通过。

第二十八条 本细则自发布之日起施行。

附件：1.工程变更流程示意图

2.变更议题资料清单
3.工程变更审查申报表

4.变更初审记录表

5.变更的情况说明

6.工程联系单

7.工程量预算单

8.工程变更方案研讨会会议纪要
附件4：合肥市复兴置业投资有限公司绿化工程管理办法（试行）
第一章  总 则

第一条  为深入贯彻习近平生态文明思想和关于城市绿化工作的重要指示批示精神，根据国家、省、市有关园林绿化工程管理的法规、标准、规范和技术规定，进一步规范合肥市复兴置业投资有限公司（以下简称“公司”）绿化工程管理，结合实际，制定本办法。
第二条  公司绿化工程应当严格按照经审核的设计文件、合同文件要求及相关法律法规进行施工管理，涉及变更调整内容需及时完善变更手续，严禁未批先建。

第三条  公司及子公司、控股公司负责建设的房建、公建、市政、园林绿化和环境改造等项目包含的绿化工程以及其他绿化工程均适用于本办法。

第二章  设计阶段

第四条  绿化工程应当委托具备相应资质的设计单位承担设计工作，设计单位应当参照相关规范编制绿化工程设计方案。设计方案应当坚持尊重自然、生态节约、因地制宜、功能完善的基本原则，设计方案应当落实城市绿地系统规划要求，符合城市宜居宜业建设理念。
第五条  发展计划部应当组织召开设计方案研讨会，业主单位、设计单位、工程管理部、质量安全技术部等相关单位、部门参加，在满足业主及使用单位需求前提下，研判并优化绿化设计方案，规避设计缺陷。
第六条  经审批的设计方案具有法律效力，应当按照经审批的设计方案进行施工。
第三章  招标阶段

第七条  工程项目（含绿化工程）依法实行招标的，应当按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规和《合肥市复兴置业投资有限公司招标投标管理实施细则》等文件履行招标程序。
第四章  施工及验收阶段
第八条  绿化工程应当严格按合同、图纸和相关法律法规要求施工管理，做好苗木和泥炭土等材料进场验收记录，做好检验批、分部分项和单位工程等验收工作。重点把控以下施工及验收的七个环节：

（一）交底及样板验收。绿化工程在回填土施工前，工程管理部应当通知设计单位及质量安全技术部，分别进行设计和施工交底，施工、监理和三检单位参加并签字确认。交底后，由设计单位、质量安全技术部和工程管理部共同在现场选定样板区进行施工，样板区应选择项目主景观区或苗木品种较丰富区域、市政道路导头路段等。样板区施工完成后，由质量安全技术部组织工程管理部，施工、监理、设计和三检单位进行样板区验收，样板区验收重点：苗木规格、苗木种植、种植土及泥炭土检测报告、泥炭土等材料进场验收记录。项目绿化样板区施工并验收合格后，现场方可继续进行绿化工程施工。
（二）种植前土壤处理。按照设计图纸和相关规范进行场地清理、地形工程、泥炭土、种植土施肥和表层整理、土壤改良等施工，经监理验收合格后方可进入下道工序。管理重点：清理后的场地严禁有渣土、工程废料、宿根性杂草和乔木、灌木根系及其他有害污染物；回填土及地形造型的范围、厚度、标高、造型及坡度均应符合设计要求；种植土应符合设计要求并有检测报告，严禁含有毒有害成分或沥青、混凝土、石灰等不利于植物生长的物质；泥炭土应有进场验收记录和检验报告，泥炭土的拌合必须按照设计及清单要求确保使用量及拌合厚度。（具体要求见附件3）

（三）苗木选定。依据设计图纸，精选苗木，重点把控土球、胸（地）径、树形、冠幅等设计参数，严格履行材料进场验收并登记造册流程，经监理单位验收合格后的苗木方可进场种植。管理重点：苗木需有进场记录及质量验收记录；本省以外的植物材料应有植物检疫证书，省内从疫区调出的植物材料必须有县级检疫证；修剪应仍保持自然树形，避免过度修剪。（具体要求见附件3）

（四）苗木种植。现场按照设计图纸和相关规范要求，监理单位对树穴及地被种植线进行验收后，严格按照验收的树穴点位及地被种植线进行种植。对于地被种植，除种植密度外，要确保坡度平缓、线条优美平顺。（具体要求见附件3）
（五）竣工预验收。为提高绿化工程竣工验收效率，施工完成后由质量安全技术部组织，工程管理部、施工、监理、设计和三检单位进行竣工预验收。预验收发现的问题经整改合格后，由工程管理部及时组织绿化工程竣工验收。
（六）竣工验收。绿化工程具备竣工验收条件的，由工程管理部组织施工、监理、设计和三检单位进行绿化工程竣工验收，留存验收和整改记录，并对验收结果负责。绿化竣工验收需具备以下条件：图纸、合同内容全部完成；有完整的项目技术档案和施工管理资料；施工单位自检报告；监理、设计单位工程质量评估报告；竣工图；乔木、灌木种植成活率不应低于95％并养护到位。（具体要求见附件1）
（七）资料存档。绿化工程前期、施工过程和验收的全套资料应当及时归档，工程管理部应当在项目绿化竣工验收合格后1个月内将资料归档移交至综合管理部档案室（原件扫描光盘存档）。资料管理重点：泥炭土、苗木进场验收记录和台账；泥炭土检测报告；材料进场验收记录和复试报告；竣工图；全部检验批、分部分项和竣工验收记录；施工自检报告；监理、设计工程质量评估报告；绿化工程业主和监理通知单、巡查单、处理单及整改回复；绿化工程专项移交记录。
第五章  移交及养护阶段
第九条  绿化移交。绿化工程竣工验收后及时进行专项移交，并做好绿化工程专项移交记录，各方签字盖章确认。

第十条  绿化工程养护。绿化工程养护期自项目竣工验收合格之日起计算，施工单位须按照图纸、合同和相关规范要求制定养护方案，及时养护到位。合同约定养护期内，及时养护并留存养护记录及影像资料，建立养护台账，其中养护记录须有接收单位（如无，则由建设或监理单位）签字确认。工程管理部应当督促施工单位按规定履行养护职责，做好养护期内工程缺陷问题排查和整改工作,对施工单位养护情况进行评价，作为质量保证金（或质量保证金保函）退还依据。（具体要求见附件4）

第六章  结算阶段
第十一条  绿化工程结算。绿化工程结算资料送审前，工程管理部需组织监理、施工及审计单位对苗木规格、种类、数量、存活率等进行复核，相关单位对复核结果进行签字确认，以此作为价款结算依据。
相关要求

    第十二条  公司各部门职责：综合管理部负责归档绿化工程资料的管理；财务融资部负责绿化工程资金的支付；发展计划部负责牵头绿化工程设计方案审查；法务审计部负责审计单位管理，对绿化工程审计结果进行复核；质量安全技术部负责绿化工程交底、日常巡查、组织样板验收和竣工预验收；工程管理部按照《合肥市复兴置业投资有限公司项目负责人管理办法》，负责绿化工程全过程管理和验收，落实各项整改、组织各项验收、资料归档、结算审核等工作。
第十三条  绿化工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与工程建设的有关单位依据安徽省地方标准《园林绿化工程施工质量验收标准》DB34/T3954-2021等验收规范要求，对检验批、分项、分部（子分部）、单位 （子单位）工程的质量进行验收，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认，并对验收结果负责。
第十四条  工程管理部应当及时申报绿化工程交底、样板验收和竣工预验收，质量安全技术部应及时组织进行交底、样板验收、绿化巡查和竣工预验收。项目未进行绿化工程交底及样板验收的，严禁进行绿化工程施工。

第十五条  项目应当严格按照经审批后绿化工程设计方案、施工图、合同文件以及工程建设标准组织施工，涉及设计、施工内容确需调整的，应当按照《合肥市复兴置业投资有限公司工程变更管理实施细则》办理变更手续，严禁未批先建。

第十六条  涉及项目施工范围内的绿化迁移工程，应由工程管理部负责牵头办理相关手续，由施工单位制定养护方案，在手续办理完成后进行绿化迁移，工程管理部监督苗木迁移施工及绿化养护方案的执行情况。

第八章 责任追究

第十七条  工程管理部负责人和项目负责人须严格执行本办法，对绿化工程各参建单位做好指导和监督工作，工程管理部负责人和项目负责人存在不担当、不作为、不落实等履职履责不力行为的，按200元/次在项目负责人工资中扣除，按100元/次在工程管理部负责人工资中扣除。一个年度中出现3次及以上履职履责不力行为的，按1000元追加扣除工程管理部负责人和项目负责人的年终绩效。
第十八条  设计单位应当依照法律、法规、规章、工程建设标准、勘察文件及合同约定进行设计，出具设计文件，对其设计质量负责。施工前设计单位应当向施工、监理等单位进行设计文件交底，设计文件交底应当重点说明设计文件中涉及工程质量的内容。设计单位交付的设计成果需符合法规、标准、规范、技术规定和建设单位招标要求，如未达到相关要求的，依据设计招投标文件及合同相关约定予以违约处理。
第十九条  施工单位必须按绿化工程设计方案、施工图、合同文件以及工程建设标准组织施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。如在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时向建设单位提出调整意见。对建设、监理等单位巡查、验收过程中，发现的未按照设计图纸或规范施工的问题，施工单位须无条件限期整改。对不符合现场管理要求或出现质量问题或整改不合格的施工单位，依据招投标文件及施工合同约定予以违约处理。
第二十条  监理单位应当依照法律、法规、规章、技术标准、设计文件及合同约定，对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。应当根据合同约定配备具有相应资格的监理工程师和其他监理人员进驻施工现场，监理工程师应当具有监理工程师资格，并且不得擅自更换。对未履行监理职责的监理单位，依据招投标文件及监理合同相关约定予以违约处理。

第二十一条 项目施工、监理单位应当严格执行本办法，违反本办法擅自施工的，公司将责令其限期整改，并视情节严重情况给予5万元/次以下的违约金处理，造成严重后果的依据合同相关约定追究违约责任。

第二十二条  检测单位应按合同约定和相关规范进行检测并及时出具检测报告，对检测报告的真实性和准确性负责。对未履行检测职责的检测单位，依据招投标文件及检测合同相关约定予以违约处理。
第二十三条  审计单位应按招投标及合同约定进行审计并及时出具审计报告，对审计报告的真实性和准确性负责。如未能按照招投标文件及合同要求进行审计，导致现场绿化出现质量、数量、规格等不符合要求的，依据招投标文件及合同相关约定予以违约处理
第九章  附 则
第二十四条  本办法参考依据如下：安徽省地方标准《园林绿化工程施工质量验收标准》DB34/T3954-2021;安徽省地方标准《园林绿化植物种植技术规程》DB34/T3955-2021;安徽省地方标准《安徽省园林绿化养护管理标准》DB34/T5016；《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018;《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82;《园林绿化工程建设管理规定》《合肥市绿化施工导则》、《合肥市行道树施工导则》、《合肥市绿化养护导则》、《合肥市园林绿化工程质量监督管理暂行办法》等规范。
第二十五条  本办法自印发之日起执行，试行期两年，解释权归质量安全技术部。 

第二十六条  本办法如有未尽事宜，由质量安全技术部负责修订，经公司党委会审议通过后予以修订完善。

附件：4-1.绿化工程竣工验收应具备的条件

4-2.《绿化工程阶段验收表》

4-3.绿化分项工程验收标准

4-4.绿化工程养护标准

附件4-1
绿化工程竣工验收应具备的条件
1.工程合同和图纸约定的各项内容己经全部完成。

2.有完整的项目技术档案和施工管理资料（立项、施工图审查合格证或专家评审意见、合同、施工许可、开工证明、中标通知书、绿化分项项目组成文件、绿化专项施工方案、工程联系单、检验批、分部分项验收记录等）。

3.施工单位提供有项目经理、质量负责人审核、签字的工程质量自检报告，且需加盖公司盖章。

4.监理单位在确定具备完整的监理资料后，出具有总监、及专监签字的工程质量评估报告，且需加盖公司盖章。

    5.设计单位根据施工现场情况，出具有绿化专业设计人员签字的质量评估报告，且需加盖公司盖章。
6.需有竣工图，竣工图纸提供的苗木清单树种、数量、规格等要与现场对应，变更处要有联系单。

7.建设、监理等单位提出整改的问题，要全部整改完毕。

8.苗木养护及时，长势良好，乔木、灌木种植成活率不应低于95％；珍贵树种、特定要求树种、孤植树种植成活率应达到100％。                             

备注：1.所有分部分项验收记录均附验收照片，并确保真实有效。2.竣工验收后应当及时建立养护台账。

附件4-2
绿化工程阶段验收表
一、工程概况
	工程名称
	
	验收阶段
	样板验收

（竣工预验收）

	抽查位置
	
	验收日期
	年   月   日

	二、验收人员组成

	
	验收组

成  员
	姓  名
	工 作 单 位

	组  长
	建设单位
	
	

	成

员
	设计单位
	
	

	
	监理单位
	
	

	
	施工单位
	
	

	
	检测单位
	
	


三、验收记录
	（本页不够另附）

	验收结论
	年   月   日

	验收组成员签字
	年   月   日


备注：项目绿化工程检验批、分部分项和竣工验收的要求，参照安徽省地方标准《园林绿化工程施工质量验收标准》DB34/T3954-2021。

附件4-3

引自“安徽省地方标准《园林绿化工程施工质量验收标准》DB34/T3954-2021”
              绿化分项工程验收标准

一  场地清理 
（一） 主控项目 

1.清理后的场地严禁有渣土、工程废料、宿根性杂草和乔木、灌木根系及其他有害污染物。 

  检验方法：观察检查。 

2.场地标高及清理程度应符合设计要求和种植要求，无坑洼、积水。 

  检验方法：观察和测量检查。 

（二） 一般项目 

1.种植土有效土层内软泥和不透水层应进行处理。

检验方法：观察检查。 

二  地形工程 

（一） 主控项目 

1.回填土及地形造型的范围、厚度、标高、造型及坡度均应符合设计要求。

 检验方法：观察和测量检查。 

2.绿化种植区回填土压实要求：设计地表以下1.5ｍ范围内应满足园林绿化要求，1.5ｍ 以下部分应分层压实，压实系数不应小于0.9。 

  检验方法：环刀检测和测量检查。 

（二） 一般项目 

1.种植土地形坡度无设计要求时，自然排水坡度宜为３‰～５‰；种植土表层与道路（挡土墙或侧石）接壤处，种植土应低于侧石3cm～5cm。 

  检验方法：观察和测量检查。 

2.地形造型应自然顺畅，尺寸和高程允许偏差应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82的规定。 

三 种植土 

（一） 主控项目 

1.种植土应符合设计要求并有检测报告，严禁含有毒有害成分或沥青、混凝土、石灰等不利于植物生长的物质。 

  检验方法：观察检查、核查土壤有毒有害物质检测报告。 

2.土壤ｐＨ值应控制在5.0～8.3，全盐含量应小于0.1％，容重应为1.0ｇ/cm³～1.35ｇ/cm³。 [image: image1.png]bt AR | HREE [
FH O] H TG0 | P e | /et
— A . T
L |5-0~83] <01 Mk 12~80 1_n~1_\1‘/7~5~25





检验方法：核查土壤检测报告。 

                    表2园林适宜土壤一般要求

3.种植土施肥应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82的规定。 

（二） 一般项目 

1.种植土应疏松，有机质含量应为12ｇ/kg～80ｇ/kg，土壤块径应符合种植要求。 

  检验方法：观察检查、核查土壤检测报告。 

[image: image2.png]i HE R LRI e [R R T
197 =20cm =150
ik Z1200 %A
WE<2em | Sioocikh
s Pt ik kAR >90 Sér\
1 A 5 B 3 =10 '
- AN A 11 -
% * # 25
A ol i
R IEST S / =30
>
- A >80
2 i A ,05*\77‘ >15
1 Wt g AR =15

P ——




2.种植土有效土层厚度应符合表3的规定。

表3 种植土有效土层厚度

3.种植土表层整理应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82的规定。 

四  土壤改良 

（一） 主控项目 

1.土壤改良使用的有机基质应符合现行国家标准《绿化用有机基质》GB/T33891的要求，有机肥应符合现行行业标准《有机肥料》NY525的要求。 

  检验方法：核查有机基质、有机肥合格证和检测报告。 

2. 改良后土壤养分含量应符合现行行业标准《绿化种植土壤》CJ/T340的要求。 

  检验方法：核查土壤检测报告。 

3. 种植土和施用的肥料不得污染水源。 

  检验方法：核查肥料合格证和种植土、水体检测报告。 

（二） 一般项目 

1.无设计要求时，土壤改良深度应按表3执行。

 检验方法：观察或尺量检查。

 五 种植穴（槽）及坪床 

（一） 主控项目 

1.种植穴（槽）定点放线位置应准确，标记应明显。 

  检验方法：挖样洞、观察或尺量检查。 

种植穴（槽）的宽度应大于土球40cm～60cm，深度应大于土球厚度20cm～30cm，。 

  检验方法：观察和尺量检查。 

3. 种植穴（槽）应基本垂直，底部有不透水层或重黏土层时，应采取疏松或排水措施。 

  检验方法：观察检查。 

（二） 一般项目 

1.土壤干燥时应于种植前灌水浸穴（槽）。 

  检验方法：观察检查。 

2. 当土壤密实度大于1.35ｇ/cm³或入渗率小于５mm/h时，应采取疏松土壤、拌沙透气等措施。 

  检验方法：种植穴（槽）灌水试验、环刀检测和量测检查。 

3. 种植穴（槽）底部应回填表层土或改良土。 

  检验方法：观察检查。 

4.景观草坪有效土层厚度不应小于30cm，运动型草坪有效土层厚度不应小于40cm。 

  检验方法：挖样洞、观察或尺量检查。 

六  植物材料 

（一） 主控项目 

1.植物材料品种及规格应符合设计要求。 

  检验方法：检查苗木出圃单、核查苗木进场验收记录。 

2. 本省以外的植物材料应有植物检疫证书，省内从疫区调出的植物材料必须有县级检疫证；严禁使用带有严重病虫害的植物材料，非检疫对象的病虫害危害程度或危害痕迹不得超过树体的5％～10％。 

  检验方法：观察检查、核查植物检疫证书。 

3. 到场苗木土球不得松散。 

  检验方法：观察检查。 

（二） 一般项目 

1. 乔木土球宜为胸径的６倍～８倍，灌木土球宜为地径的６倍～７倍或冠径的1/3，土球厚度应为土球直径的2/3。 

  检验方法：观察和尺量检查。 

各类植物材料的外观质量要求和检验方法应符合表4的规定。

表4  植物材料外观质量要求和检验方法 [image: image3.png]IRIEE PWAETTTNN B
EE @%%i&dE* T8
& AR B O B
NS @' EETTNY BRETTIETS
A, FRETITN 't
X | 26 - 0R d K AR 75 4
R R BUR R AN A5
! V2o | B AL R A B 0 -
w“érmﬁ\ [NERETY s
J0 | [ BT IR R B B 8
r I T A SRR R
TR R A — BRI 5]
3| W W | RAURERL S%. WE N BURE .| W
W AR
o | AR | R I B R RS W
WU WAL o B G G0
I T TR Y e
TR B, BOE f7 LA GOF |
6 PR 8 | Jo e





植物材料规格允许偏差和检验方法应符合表5的规定。 
   表5  植物材料允许偏差和检验方法
七 苗木假植 

主控项目 

1.到场不能及时种植的苗木，应进行假植。 

   检验方法：观察检查。 

（二） 一般项目 

1.苗木假植应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82的规定。 

八 苗木修剪 

（一） 主控项目 

1.修剪应保持自然树形，应从基部剪除断枝、徒长枝、交叉枝、下垂枝、重叠枝、内膛枝、枯枝、明显病虫枝等，不留木橛，剪口平滑，不得劈裂，特殊要求除外。

检验方法：观察检查 

（二） 一般项目 

1.枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置上方２cm。

    检验方法：观察和尺量检查。 

2.修剪直径２cm以上大枝条及粗根，截面应平整并做保护措施。 

检验方法：观察和尺量检查。 

九 乔木、灌木种植 

（一） 主控项目 

1.乔木、灌木的种植位置应与图纸相符。 

  检验方法：观察检查和核对图纸。 

2. 乔木、灌木种植成活率不应低于95％；珍贵树种、特定要求树种、孤植树种植成活率应达到100％。 

  检验方法：核查苗木成活率记录。 

3. 乔木种植应保持直立，不得倾斜，特殊要求除外。 

  检验方法：观察检查。 

4. 行道树或行列式种植苗木分枝点高度应保持基本一致，相邻同规格苗木高度差不宜超过30cm。 

  检验方法：观察和量测检查。 

5.支撑物的支柱（或脚桩）应埋入土中不小于30cm，支撑物、牵拉物与地面连接点的连接应牢固；支撑点应位于树体重心点，支撑绑扎处应加衬软垫并绑牢固；对环境产生安全隐患的支撑应设置警示标志。 

  检验方法：观察检查、晃动支撑物。 

（二） 一般项目 

1.乔木、灌木入穴覆土前应去除土球的包装物；种植时应注意观赏面的合理朝向，种植回填土应分层踏实。 

检验方法：观察检查。 

2.浇灌水应符合下列规定：苗木定植后宜在树穴周围做高10cm～20cm的围堰；新种植苗木应在浇水后及时封堰；肉质根与不耐水湿的乔木种植时必须安装透气管或排水盲管；黏土、淤泥质土等透水、透气性较差的土壤在种植乔木时应安装透气管或排水盲管；浇水后出现倾斜的苗木应及时扶正，并加以固定。 

  检验方法：观察和尺量检查。 

3.支撑应符合下列规定： 支撑物、牵拉物的强度应保证支撑有效；常绿树的支撑高度宜为苗木主干的2/3，落叶树支撑高度宜为苗木主干高度的1/2；同树种同规格的支撑物、牵拉物长度、支撑角度、绑缚形式以及支撑材料宜统一。 

  检验方法：观察检查。 

4.裹干应保证透气透水，同树种同规格裹干高度应统一。 

  检验方法：观察检查。 

十 花卉、地被种植 

（一） 主控项目 

1. 花卉、地被的品种、规格及种植放样、种植密度、种植图案均应符合设计要求。 

  检验方法：观察检查和核对图纸。 

2.花卉、地被覆盖地面或单位面积成活数不应低于95％。 

  检验方法：核查苗木成活率记录。 

3. 花卉种植土质量应符合本标准第三、（一）、2条和第第三、（二）、1条的规定；表层土整理应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82的规定。 

（二） 一般项目 

1. 花卉株行距应均匀，高低搭配应恰当，种植深度应适当，根部土壤应压实，外观应洁净。 

  检验方法：观察检查。 

2.地被与其他植物衔接处应预留间隔，保持界限分明。 

  检验方法：观察检查。 

十一 草坪建植 

（一） 主控项目 

1. 草坪播种时应保持土壤湿润，坡度应达到３‰～５‰；播种后应均匀覆细土0.3cm～0.5cm；播种后应及时浇水保持土表湿润，不应有积水。 

  检验方法：观察和量测检查。 

2. 干旱地区或干旱季节，草坪建植前应浇水浸地，浸水深度应超过10cm。 

  检验方法：观察检查、核查建植记录。 

3. 草坪卷、草块铺植前应浇水浸地找平，不得有低洼处；铺植后应进行滚压或拍打；及时浇透水，浸湿土壤厚度应超过 10cm。 

  检验方法：观察检查、核查建植记录。 

4.运动型草坪的排水层、渗水层、根系层、草坪层应符合设计要求；根系层的土壤应浇水沉降，基层铺设应细致均匀，整体紧实度适宜；根系层土壤的理化性质应符合本标准第三、（一）、2条和第第三、（二）、1条的规定。 

  检验方法：观察检查、核查土壤检测报告。 

5.草坪播种，草块、草卷铺植及运动型草坪成坪后覆盖率不应低于95％，单块裸露面积不应大于25cm2，杂草及病虫害的面积不应大于5％。 

  检验方法：观察和量测检查。 

（二） 一般项目 

1. 草坪卷、草块铺植不应有坑洼积水，密铺时应相互衔接.不留缝，高度一致，间铺时应缝隙均匀，并填以种植土。 

  检验方法：观察检查。 

2. 运动型草坪铺植草块，大小厚度应均匀，缝隙严密，草块与表层种植土结[image: image4.png]BN

=

iz (em)

Juié/;g

Ed
Vad

S

[k

e (em)
50~100 =5
FHEE Cem)
101~200 =10
>200 —20
<50 0
50~100 =5
EE Cem)
101~200 —10

>200




     [image: image5.png]- W H RIWE | g
T S >150 —10
x| @ iEem =1 o %
+0.5
<s RN
8~10 -
W (em)
“ o 1n~15 XM ER
s | 16~20 0.8
" >20. +1
+50
—10
+50
—10





合紧密，成坪后草坪层覆盖度应均匀，草坪颜色无明显差异，无明显裸露板块，无明显杂草和病虫害症状，茎密度应为２枚／cm2～４枚／cm2。 

  检验方法：观察或尺量检查。 

运动型草坪的坪床相对标高、排水坡度、平整度允许偏差应符合表6的规定。 [image: image6.png]RFER

e B ] ewn
1 N%Q@ it ? 4‘0“,. —
2| o R <%

3 | NGO LR | OB | <1 0em W%
R> ks [witek | toam | AERME
ﬁiﬁiﬂ%‘(;ﬁ%‘) WitER | oem &ﬁg;sﬂizﬂ




   
表6 运动型草坪坪床相对标高、排水坡度、平整度允许偏差和检验方法

十二 一般规定 
1.绿化种植工程分项工程的检验批划分和检查数量应符合表7的规定。

绿化种植工程分项工程的检验批划分和检查数量对照表

	序号


	分项工程
	检验批划分和检查数量

	1
	场地清理、地形工程、土壤改良、坡面绿化种植
	1000m² 检查3处，不足1000m² 检查不少于2处

	2
	种植土
	500m³ 或2000m² 为一检验批，于土层 深度20cm及50cm处随机取样 5处，每处100ｇ组成一组试样，500m³ 或2000m² 取样不少于3处

	3
	种植穴（槽）及坪床


	种植穴(槽)按总数抽查 20%，不足 100 个检查不少于 20 个，20 个以下全数检查。坪床按成坪时间分批检查，每批检查 10处，100m²为1处，1000m²以下全数检查

	4
	植物材料
	按植物材料进场时间分批检查:乔木、灌木按总数抽查 10%，不足 100 株检查不少于 10 株，10 株以下全数检查:草坪、地被、花卉按面积抽查 10%，4m²为 1 处，总检数不少于 5处，不足 20m² 全数检查水生、湿生植物按总数抽查 10%，不足 100株(块)检查不少于 10 株(块),10 株(块)以下全数检查:竹类按总数抽查 10%，不足 100 株(丛)检查不少于 10 株(丛),10株(丛)以下全数检查:珍贵树种、特定要求树种。孤相树全数检查

	5
	苗木修剪
	按总数抽查10%，不足100株检查不少于10株，10株以下全数检查

	6
	乔木（灌木）种植
	按总数抽查10%，不足100株检查不少于

10株，10株以下全数检查，成活率全数检

查

	7
	花卉（地被）种植
	500m² 检查３处，4m² 为１处，不足500m²

检查不少于２处


表7 绿化种植工程分项工程的检验批划分和检查数量对照表

附件4-4  绿化养护标准

引自“合肥市绿化养护导则〔2010〕223号”

整体要求

应做好绿地苗木的修枝修剪艺术，协调美观，绿地干净完整，无枯草、杂草、残花残叶。

幼苗成活率在95%以上，低于此值进行补种。无裸土草坪覆盖率99%以上地面无片枯黄，枯黄面不超过总面积的1%，成活率低于此值应进行补种。

具体措施

（一）绿地管护标准

1.及时清除绿地（带）、树池、树盘内垃圾、砖石瓦块、枝叶、杂草、萌蘖，垃圾袋装化，随产随清；及时清理死树，挖除死树桩。

2.及时维修护栏、树池侧石、铺装等设施，树池、绿化带内种植土应低于侧石5cm。

3.绿地内、树木上无拉挂、刻画张贴、悬挂物、禁锢物等。

4.对松动、歪斜的树木支撑要及时扶正加固，损坏的树木支撑要及时更换补齐。

5.对毁绿、破坏设施的行为要及时制止并报告执法部门查处，对损坏的绿化、设施要及时进行补植、修复。

（二）喷淋浇水标准

1.乔木、花灌木、整形灌木每年3-10月每月浇水不少于一次。灌木、地被30℃以下天气适时浇水，30℃以上天气每3天浇水一次，35℃以上天气每天浇水一次。每次浇水应细浇慢灌、浇足浇透。

2.每年4-11月三日内、12月-次年3月七日内应对植物喷淋一次，确保绿化无积尘（雨雪天气除外）。

（三）修剪标准

1.乔木、花灌木修剪：4-11月，每月修剪抹芽、除蘖不少于1次，每年修剪重叠枝、交叉枝、下垂枝、徒长枝、衰弱枝不少于2次，随时修剪腐枯枝、病虫枝和损伤枝及有碍交通安全枝条；及时修除花后残花败叶；修剪的剪口或锯口要平整光滑，树木损伤创面大于5cm（直径）或20cm的必须进行防腐处理。

2.整形灌木、种植块、地被修剪：针叶类植物萌条超过5cm、阔叶类萌条超过10cm要及时修剪；种植块要带线修剪，达到线直面平、轮廓清晰；暖季型草坪高度保持在6cm以下，冷季型草坪保持在8cm以下；及时清除修剪残留物。

（四）补植标准

1.乔木、花灌木、整形灌木补植：对于缺株、枯死、长势不良的行道树及绿地内乔木、花灌木、整形灌木应在5日内完成同品种、同规格全冠苗的补植、更换，补植后与现有苗木干径、分枝点、冠幅、高度等基本一致。

2.种植块、地被补植：缺株断档、稀疏空洞的种植块和斑秃地被应在3日内完成补植。补植要求：对2㎡范围内超过3处缺株断档、稀疏空洞的种植块及地被，采取成片起挖合并后再按照“满栽密植、到边到角”的要求成片补植，栽植修剪后与现有种植块高度一致。补植后需强化养护管理措施，确保植物成活。灌木因道路侧石地下倒角无法种植到边和现有苗木亮脚超过15cm的路段，须用麦冬镶边，做到无黄土裸露。

（五）开盘、施肥标准

1.树木开盘：有开盘条件的乔木、花灌木、整形灌木每年开盘松土不少于2次（春、冬季），盘面直径以树木胸径的8-10倍为宜，要求线条圆滑、盘面平整。

2.施肥：行道树及开挖条件允许的绿地内乔木、花灌木、整形灌木，结合开盘松土采取沿树木环沟深挖30cm（或穴施）的方法进行施肥；有树池铺装的的行道树可揭开1-2处盖板，采取打孔施肥的方法进行施肥；种植块、地被及无开挖条件的绿地内乔木、花灌木、整形灌木采用撒施或用水溶解后浇灌；施肥后必须及时进行浇水、喷淋，防止苗木根部、叶片灼伤。

3.施肥量：每年4月、11月各施一次复合肥。施肥量（干施量）乔木250克/株·次，花灌木150克/株·次，种植块30克/㎡·次，草坪10克/㎡·次。

（六）涂白、裹干标准

1.涂白。10月下旬-11月中旬，对落叶乔木、花灌木涂白防冻。涂白材料配比为水︰生石灰︰硫磺︰食盐=40︰10︰1︰0.5。涂白高度为乔木1.6m，花灌木1m。同一路段、区域的涂干高度保持一致。

2.裹干。常绿乔木，用草绳、蒲包、塑料薄膜等材料严密包裹树木主干和比较粗壮的分枝，裹干高度2m，同一路段、区域的裹干高度保持一致;次年4月初在植物萌芽前及时撤除防寒物并销毁。

（七）病虫害防治标准

1.安排专人负责病虫害预测预报和防治工作。每年4月下旬-11月，根据不同病虫害发生危害规律，提前做好防治防控，喷药应在无风晴天进行雾状喷洒,并按由内向外、由上向下、叶面叶背的顺序进行，不留空白；11月-次年3月应结合冬季养护管理，通过修剪清理病虫枝、清除枯枝落叶、冬耕培土、合理施肥等措施，清除越冬病原菌，并辅以必要的药剂防治。

2.对药械难以喷到顶端的高大树木或蛀干害虫、地下害虫，可采用树干注射、药物埋设或人工捕杀的方法防治。

3.严禁使用化学药剂除草，以免灌木、草坪枯死。

（八）应急抢险标准

1.随时扶正倾斜度超过10度的树木和倒伏树木。

2.明确专人负责，有24小时抢险联系电话，遇险情必须在30分钟内到现场；遇台风、暴雨暴风等恶劣天气及时启动安全预案，进行绿化巡查，消除各类安全隐患，保证交通畅通和公共安全，保护绿化成果。。
附录A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：         /                    。
A-2 设计阶段：         /                     。
A-3 保修阶段：         /                     。
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：    /      。
附录B 委托人提供的房屋

	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	无
	 
	

	2. 生活用房
	无
	
	

	3. 试验用房
	无
	
	

	4. 样品用房
	无
	
	

	用餐及其他生活条件
	无


附件C：廉政协议
廉政协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定， 合肥市复兴置业投资有限公司 (以下称甲方)与安徽省建科建设监理有限公司(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（二)严格执行                                       的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。
第三条 乙方的义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
（八）乙方须按照合肥市复兴置业投资有限公司专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方投诉联系部门：      ，联系电话：      。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：
1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还； 
2.追究乙方其他违约责任；
3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；
4.乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。
甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。
第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。  
第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：                    
法定代表人或                        法定代表人或
授权代表：          (职务)            授权代表：              (职务)
姓名：                              姓名：                    
签字：                              签字：           
廉政监督联系人                        廉政监督联系人
姓名：                              姓名：                   
签字：                              签字：                   
电话：                              电话：                   
地址：                              地址：                   
日期：                              日期：                   
附件D：总监理工程师质量终身责任承诺

总监理工程师质量终身责任承诺

致：合肥市复兴置业投资有限公司(招标人名称)

本人作为拟委任的总监理工程师，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：
一、严格执行工程监理规范；

二、严格按照工程进度及监理工作情况配备人员，并确保所有人员到岗履职；

三、严格依照法律、法规以及有关技术标准、经施工图审查机构审查合格的设计文件和监理合同对工程实施监理；

四、发现施工过程有违法违规和违反工程建设强制性标准的行为，应签发监理通知书，要求施工单位整改，并认真对整改的结果进行复查，情况严重时，应签发工程停工令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停工的，应及时向有关主管部门报送监理报告；

五、严格依法依规履行相关工程质量检查、验收及调查、处理事故等监理责任；

六、履行其他法律法规规定的职责。
总监理工程师：               （签字）
日期：_____年____月____日
附件E：承诺书
承  诺  书
为维护招投标工作的严肃性，甲乙双方郑重声明并承诺如下：
一、双方已明确知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及本项目招标公告和磋商文件关于签订书面合同的相关规定：
（一）《中华人民共和国招标投标法》第四十六条：招标人和监理人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和监理人的响应文件订立书面合同。招标人和监理人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
（二）《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条：招标人和监理人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和监理人的响应文件的内容一致。招标人和监理人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
（三）本项目招标公告和磋商文件关于签订书面合同的相关约定（详见本项目招标公告和磋商文件）。
二、双方承诺严格按照上述规定签订                            的书面合同。如有违反，自行承担一切法律责任和后果。
甲方：  (公章)                         乙方：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                （签字）
时间：   年   月                      时间：   年   月     

PAGE  
第 59 页 共 59 页

